

**УПРАВЛЕНИЕ**

**ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**

**АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

Российская Федерация, 456440, город Чебаркуль Челябинской области, ул. Ленина, 15

e-mail: [chebgkx@mail.ru](mailto:chebgkx@mail.ru) Телефон: (8-35168) 2-02-98, факс: (8-35168) 2-02-98

« 18» июля 2022г. № \_\_\_\_\_\_

Председателю Собрания депутатов

Чебаркульского городского округа

Н.С. Баландину

Повестка дня

постоянной депутатской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и городского хозяйства; экологии, природопользованию и туризму.

25.07.2022г.

15-00 ч

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Округ Депутат | Содержание наказа | Сумма | Сроки исполнения |
| Округ № 1 Уржумцева  Ольга Владимировна | Ремонт грунтовой дороги ул.Вокзальная | 284 820,0 | Выполнено |
| Округ № 2  Козлов Артем Юрьевич | Устройство уличного освещения ул.Северная, ул.Заря | 219 798,0 | Выполнено |
| Округ № 3  Карасев Алексей Дмитриевич | Установка детского игрового оборудования | 250 000,0 | Определен подрядчик  Работы будут выполнены до 31.08.2022г. |
| Округ № 5  Чернышов Алексей Алексеевич | Ремонт внутриквартального проезда Октябрьская | 300 000,0 | Определен подрядчик  Работы будут выполнены до 31.08.2022г. |
| Округ № 6  Безруков Сергей Борисович | Ремонт внутриквартального проезда Октябрьская,11 | 400 000,0 | Определен подрядчик  Работы будут выполнены до 31.08.2022 |
| Округ № 7  Мошков Владимир Борисович | Ремонт тротуар ул.Советская ,161-167 | 400 000,0 | Определен подрядчик  Работы будут выполнены до 31.08.2022г. |
| Округ № 9  Шатунова Юлия Олеговна | Установка детского игрового оборудования | 331 000,0 | Определен подрядчик  Работы будут выполнены до 31.08.2022г. |
| Округ № 10 Мурыгина Светлана Анатольевна | Ремонт внутриквартального проезда Карпенко 7-9, Ленина 27а-29 | 140 000 | Определен подрядчик  Работы будут выполнены до 31.08.2022г. |
| Округ № 11  Пермяков Олег Васильевич | Карпенко ,15А Карпенко,13Б | 200 000 | Определен подрядчик  Работы будут выполнены до 31.08.2022г. |
| Округ № 12  Шимансков Евгений Юрьевич | Установка детского игрового оборудования | 139958,0 | Определен подрядчик  Работы будут выполнены до 31.08.2022г. |
| Округ № 14  Исмагилов Алексей Рафаэльевич | Установка детского игрового оборудования | 400 000,0 | Определен подрядчик  Работы будут выполнены до 31.08.2022г. |
| Округ № 15  Пономарева Татьяна Федоровна | Устройство тротуара к школе №6 | 300 000,0 | Определен подрядчик  Работы будут выполнены до 31.08.2022г. |
| Округ № 17  Хасанова Фарида Маркизовна | Установка детского игрового оборудования | 331 000,0 | Определен подрядчик Работы будут выполнены до 31.08.2022г. |
| Округ № 18  Коробейникова Елена Сергеевна | Установка детского игрового оборудования | 150 000,0 | Определен подрядчик  Работы будут выполнены до 31.08.2022г. |
| Округ № 19  Баландин Николай Сергеевич | Ремонт дорожного полотна вдоль домов 40,40а,51,52 по ул.Каширина | 300 000 | Определен подрядчик  Работы будут выполнены до 31.08.2022г. |
| Округ № 20  Лушин Александр Александрович | Ремонт улично-дорожной ул.Каширина, 33а, 28 | 400 000,0 | Определен подрядчик  Работы будут выполнены до 31.08.2022г. |
| Округ № 21  Янкин Виктор Иларионович | Ремонт внутриквартального проезда МКД, 25 по ул. Каширина | 80 000 | Определен подрядчик  Работы будут выполнены до 31.08.2022г. |
| Округ № 22  Зулкарнаев Эдуард Хамитович |  |  |  |
| Округ № 23  Журавлёв Игорь Борисович | Ремонт грунтовой дороги ул.1 зеленая | 200 000 | Выполнено |

Начальник

УЖКХ администрации ЧГО А.Р.Акиров